
江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告
苏高新数智治理“新链”工程二期项目
一、项目情况
（一）项目概况
1.项目背景
当前城市治理数字化转型成为提升城市管理效率、增强综合竞争力的关键举措。苏州高新区（虎丘区）为顺应这一趋势，实施了苏高新数智治理“新链”工程（二期项目），旨在借助先进的信息技术手段，优化社会治理模式，提高公共服务水平，推动区域经济社会的可持续发展。
2.项目主要内容
主要建设内容包括公共部位智能前端覆盖、重点场景通道覆盖、新型感知设备建设、社会治理数字基座建设以及新型智慧赋能应用。同时，聚焦数据收集、存储、开发、利用环节，加快建立衔接紧密、互为一体的数据要素流通平台。
3.实施方式
本项目采用公开招标的方式选择咨询服务单位、总包单位。同时，引入专业的监理机构对项目建设进行全过程监督，保障项目质量和进度。
4.资金投入及使用
项目主管单位为苏州高新区（虎丘区）政法委，项目建设单位为苏州苏高新数字经济产业发展有限公司。本项目预计总投资1.8亿元，其中专项债券资金0.48亿元，其他资金1.32亿元。截至2024年底，专项债累计发行并支付0.48亿元。资金使用严格按照相关规定和项目进度进行拨付，主要用于设备采购及安装等方面。在资金管理方面，建立了专门的资金账户，实行专款专用，确保资金安全、合规使用。
5.项目建设期
项目开工日期：2024年7月，预计完成日期：2025年6月。
（二）绩效目标
年度目标：2024 年6月前完成项目的前期准备工作，包括项目备案、设计、招投标等；2024年7月项目开工，启动公共部位智能前端覆盖和重点场景通道覆盖的部分建设工作；2024年度完成本项目建设进度达50%。
二、评价情况
（一）项目特点分析
该债券资金用于“新链”工程二期项目的实施，该项目属于新型基础设施建设项目，项目的实施不仅涉及信息技术领域，还与社会治理、公共服务等多个领域密切相关。通过搭建视频共享平台，实现多部门之间的信息共享和协同工作，能够有效提高社会治理的效率和水平，具有较强的社会综合性。
（二）评价思路方法
本次绩效评价重点关注项目决策的科学性、资金使用的合规性、项目实施的有效性等方面。具体包括项目专项债资金是否专款专用、使用效率如何，项目建设是否按计划推进、质量是否达标等。项目评价的原则遵守客观。科学。公平的原则，主要采用因素分析法，从过程、产出、效益、满意度等方面对项目进行评价。
（三）评价工作情况
通过查阅项目资料、实地查看项目现场等方式，对项目的决策、管理、实施等情况进行了全面核查。重点核查了项目立项备案文件、资金拨付凭证、工程建设合同、设备采购发票等资料，确保项目实施符合相关规定和要求。实地查看了公共部位智能前端覆盖、重点场景通道覆盖、新型感知设备建设等工程建设情况，以及社会治理数字基座和数据要素流通平台的运行情况。
（四）绩效评价结论
苏高新数智治理“新链”工程二期项目政府专项债券项目绩效评分为87.17分，等级为“良好”。本次的指标体系由四部分组成，具体结果如下:
	一级指标
	权重
	评分

	过程
	30
	30

	产出
	35
	34.17

	效益
	30
	18

	满意度
	5
	5

	合计
	100
	87.17


苏高新数智治理“新链”工程二期项目总体情况：资金规范管理、严格专款专用，严格按照相关制度对专项债资金进行管理使用。并按照时间节点要求，及时完成债券发行费支付，按月报送资金使用进度和项目投资情况。
三、存在问题
一是指标缺失，例如资金管理类指标，未设置“资金使用率”指标，无法反映出当年项目资金（含专项债券资金）使用情况。
[bookmark: _GoBack]二是指标设置不当，目标完成值不易界定。如社会效益、生态效益、可持续影响力三类指标设置较为宏观，完成值为定性，如促进、提高、无害等，完成情况不易界定。
四、有关建议 
一是有针对性的学习《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预[2021]61号）、“转发财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知”（苏财办[2021]46号），掌握专项债券项目资金绩效指标的设置；二是结合项目在不同阶段（建设、运营）实际情况，对应设置产出、效益、满意度指标。


