
江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告
苏高新数智治理“新链”工程二期项目
一、项目情况
（一）项目概况
1.项目背景
城市治理数字化转型成为赋能市域社会治理现代化、提升城市运行效率、增强区域核心竞争力的核心抓手。苏州高新区（虎丘区）紧扣国家及江苏省关于数字政府建设的部署要求，主动顺应基层治理智慧化发展趋势，启动实施苏高新数智治理“新链”工程二期项目，旨在充分运用大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术，构建网格化、精细化、智能化的基层治理新格局，持续提升公共服务供给质量与响应效率，为区域经济社会高质量发展注入数字动能。
2.项目主要内容
主要建设内容包括公共部位智能前端覆盖、重点场景通道覆盖、新型感知设备建设、社会治理数字基座建设以及新型智慧赋能应用。同时，聚焦数据收集、存储、开发、利用环节，加快建立衔接紧密、互为一体的数据要素流通平台。
3.实施方式
本项目采用公开招标的方式选择咨询服务单位、总包单位。同时，引入专业的监理机构对项目建设进行全过程监督，保障项目质量和进度。
4.资金投入及使用
项目主管单位为苏州高新区（虎丘区）政法委，项目建设单位为苏州苏高新数字经济产业发展有限公司。本项目预计总投资1.8亿元，其中专项债券资金1.08亿元，其他资金0.72亿元。截至2025年底，专项债累计发行并支付1.08亿元。资金使用严格按照相关规定和项目进度进行拨付，主要用于设备采购及安装等方面。在资金管理方面，建立了专门的资金账户，实行专款专用，确保资金安全、合规使用。
5.项目建设期
项目开工日期：2024年7月，完成日期：2025年11月。
（二）绩效目标
年度目标：2025年完成保障专项债资金6,000万元在本年度完全用于本项目的支付，完成本项目建设进度达100%。
二、绩效目标和指标完成情况
苏高新数智治理“新链”工程二期项目政府专项债券项目绩效评分为93分，评价等级为“优秀”。本次的指标体系由四部分组成，具体结果如下:
	一级指标
	权    重
	评    分

	过    程
	30
	29

	产    出
	30
	30

	效    益
	30
	26

	满 意 度
	10
	8

	合    计
	100
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（一）过程目标
1.资金到位率
指标目标值100%，实际完成值100%。经审查，到位率100%。目标分6分，自评分6分。
2.资金使用率
指标目标值100%，实际完成值100%。经审查，支付率100%。目标分6分，自评分6分。
3.资金使用合规性
指标目标值合规，实际完成值合规。经审查，资金使用按照计划进行，资金使用合规。目标分6分，自评分6分。
4.管理制度健全性
指标目标值健全，实际完成值健全。经审查，该项目具有相应的财务和招标业务等管理等制度，管理制度健全。目标分6分，自评分6分。
5.制度执行有效性
指标目标值有效，实际完成值基本有效。经审查，查看了项目单位提供的管理制度、付款凭证、工程资料，整体执行到位；监理工作考评表分项考核内容存在同一违约事项多次扣分，目标分6分，自评分5分。
（二）产出目标
1.前端点位数量
指标目标值达到3500路，实际完成值达到3500路。经审查，根据点位清单总表，完成前端点位3501路，目标值完成。目标分3分，自评分3分。
2.软件授权数量
指标目标值11个，实际完成值11个。经审查，根据《项目交付物移交确认表》，已完成成品软件4个、定制软件7个共计11个的目标。目标分3分，自评分3分。
3.软件验收合格率
指标目标值100%，实际完成值100%。经审查，根据《单位工程竣工验收证明书》，软件已验收合格。目标分4分，自评分4分。
4.工程验收合格率
指标目标值100%，实际完成值100%。经审查，根据《单位工程竣工验收证明书》，工程已验收合格。目标分4分，自评分4分。
5.软件验收及时性
指标目标值及时，实际完成值及时。经审查，项目单位提供的建设工程施工合同、《单位工程竣工验收证明书》及延期报审表，软件已按年度目标完工并验收合格。目标分4分，自评分4分。
6.工程验收及时性
指标目标值及时，实际完成值及时。经审查，项目单位提供的建设工程施工合同、《单位工程竣工验收证明书》及延期报审表，工程已按年度目标完工并验收合格。目标分4分，自评分4分。
7.摄像头单价不超过预算金额
指标目标值完成，实际完成值完成。经审查，摄像头结算单价未超过预算控制价、不存在超标准采购的情况。目标分4分，自评分4分。
8.基础点位成本不超过预算金额
指标目标值完成，实际完成值完成。经审查，基础点位投标报价未超过预算控制价、不存在超标准采购的情况。目标分4分，自评分4分。
（三）效益目标
1.收入情况
指标目标值较好，实际完成值较好。经审查，仅有文字说明无量化佐证，目标分5分，自评分3分。
2.偿还债券本息
指标目标值按时，实际完成值按时。经审查，项目单位提供的分年度收益及还本付息分布情况表，债券利息由财政统一支付，目标值完成。目标分5分，自评分5分。
3.系统出图率达到100%
指标目标值完成，实际完成值完成。经审查，项目管理过程中依托监理等第三方单位进行现场确认，确认出图后出具施工作业审批工单，出图率达100%。目标分5分，自评分5分。
4.社会治理能力
指标目标值提高，实际完成值提高。经审查，仅有文字说明无量化佐证，目标分5分，自评分3分。
5.不污染环境
指标目标值无害，实际完成值无害。经审查，根据项目单位提供的情况说明，未发现建设期内出现重大污染事故。目标分5分，自评分5分。
6.建立维保制度
指标目标值完成，实际完成值完成。经审查，项目单位提供了保修及维保考核办法、操作培训制度，达到目标。目标分5分，自评分5分。
（四）满意度目标
1.项目相关方满意度调查
指标目标值≥95%，实际完成值93%。经审查，调查方案及样本量存在不足，目标分10分，自评分8分。
三、存在问题
存在指标设置不当，目标完成值不易界定的问题。如社会效益中的社会治理能力等指标设置较为宏观，完成值为定性，如提高，完成情况不易界定。
四、有关建议 
一是进一步学习《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》等材料，掌握专项债券项目资金绩效指标的设置方法，形成可复用的指标设置模板；二是结合项目在不同阶段（建设、运营）实际情况，对应设置产出、效益、满意度指标。
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